# projet ballon F8KGL

Date : 28 Février 2004

Lieu: Une ile sur la place (Café associatif) - Pontoise

Participants:

F4BUC - Matthieu CABELLIC

F4BJH - Fabrice DECROQ

F8BUZ - François CAZENAVE

Laurent BOIREAU

Alexandre VIALLE

André CANTAGRILL

F1BDQ - CHRISTOPHE GALIENNE + YL

Mathieu HIRTZIG

J'ai eu le plaisir de présenter aux membres du clubs F8KGL nos trois nouveaux participants au projet :

- Alexandre qui participe déjà depuis quelques temps au projet et réalise l'expérience de communication d'images numériques.

- Laurent et Mathieu qui se sont portés volontaires pour l'étude et la confection de l'enveloppe et de la nacelle du ballon. Leur expérience en aéromodélisme nous sera en effet très utile.

En début de réunion la philosophie du projet a été rappelée:

- aspect scientifique

- aspect radioamateur

- choix critiques effectués

- définition de la mission

## Définition de la charge utile

Le synoptique de la charge utile est présenté. Les détails de chaque partie figurent sur le site web du projet: www.f8kgl.com.

Les images JPEG transmises feront environ 20 à 30Ko en taille. Une image sera émise approximativement toutes les 10s.

8 états de fréquence seront utilisés.

Microcontrôleur:

Statut quo pour l'instant. Le développement spécifique d'un soft pour le ballon semble être une tache assez lourde pour notre projet.

Une collaboration est possible du coté de l'AMSAT France, mais nous n'avons pas de programmeurs de PIC dans notre équipe.

De toute façon il est toujours possible d'utiliser ou de fabriquer une carte TINYTRAK pour l'APRS et de se faire prêter une carte de télémétrie à microcontrôleur par F6FAO.

La carte TINYTRAK est très simple, elle est construite autour d'un PIC 16F84 et de quelques résistances et condensateurs. Elle se connecte sur le port de sortie du GPS et sort les trames APRS en AFSK. Il ne reste plus qu'à la connecter au modulateur FM.

Rappelons que ce projet est le premier ballon du club. Il est donc important de commencer simple et de poursuivre les développements complémentaires par la suite.

Par manque de temps d'autres parties n'ont pas pu être abordées.

## Prototypes

- Alexandre nous a présenté ses cartes prototypes de l'expérience de transmission d'images numériques: cartes numériques et synthétiseur 144MHz

- Un premier prototype de ballon en échelle réduite de 1m de diamètre sera réalisé mi-Avril.

- Un premier proto d'émetteur 144MHz devrait tourner mi-Avril.

## Premiers dimensionnements de l'enveloppe

Premier dimensionnement fournit par Laurent Boireau:

En prenant pour hypothèse un poids total ballon + nacelle de 3.5Kg, il faut une enveloppe de:

- 4m de diamètre, volume 36m3

- 5Kg d'eau sont nécessaire pour l'effet bulle d'orage

## Répartition du travail sur la fabrication du ballon

| Module / Tache | Responsable | Statuts |
| --- | --- | --- |
| Fourniture des batteries Lithium CU principale | F4BQO |  |
| Capteurs télémétrie | F4BUC |  |
| Télémétrie | F4BUC F4BJH |  |
| microcontrôleur | F4BUC F4BJH |  |
| Fourniture GPS | F4BJH |  |
| Emetteur 100mW/Modulateur FM144MHz télémétrie | F4BJH |  |
| Emetteur CW 100mW balise gonio | F4BJH |  |
| Ampli 144MHz 100mW pour transmission images JPEG | F4BJH |  |
| Logique CW gonio 144MHz | F4BUC F4BJH |  |
| Fourniture Caméra PAL et oscillateur + driver ATV | F1OCM | Clos |
| Ampli de puissance 2350MHz ATV | F4BUC |  |
| Antenne 144MHz | F4BUC |  |
| Antenne GPS | F4BUC |  |
| Antenne 2350 MHz | F1OCM | Clos |
| Coupleurs 144MHz | F4BUC F4BJH |  |
| Transmission d'image numérique d'une Webcam en JPEG sur 144MHz | Alexandre |  |
| Alimentations | F4BUC |  |
| Nacelle | Laurent, Mathieu |  |
| Enveloppe | Laurent, Mathieu |  |
| Parachute | Laurent, Mathieu |  |

## Budget

Dépenses à prévoir:

- Confection du ballon: 30 à 40 Euros

- Composants (capteurs, microcontrôleurs etc…)

- Matériaux divers

Il est encore un peu tôt pour fournir un budget détaillé.

On peut tout de même dire qu'il faut compter investir dans les 200 Euros environ.

Beaucoup de matériel est récupéré y compris certains composants dont l'achat neuf représenterait un coût non négligeable.

## Divers

F4BJH a récupéré un GPS (marque LG). Il faut enlever le capot métallique pour gagner du poids.

Le site web du projet n'avait pas été remis à jours depuis longtemps. Il a été mis à jour début Mars. N'hésitez pas à formuler vos commentaires sur son contenu!

## Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion se déroulera mi-Avril dans les locaux de l'observatoire de MEUDON.

Batteries 1 Lithium

Autonomie 4H

Modulateur AFSK

TLM

Micro contrôleur

Conversion A/N

Mise en forme des trames de TLM pour capteurs et GPS

Modulateur FM

Emetteur 144MHz TLM

100 mW

Générateur CW

Batteries 2

Lithium

Autonomie 48H

Modulateur et Emetteur 144MHz

CW

100 mW

Antenne Balise Fouets rigides

144MHz

Balise CW gonio et de secours

Charge utile principale

Antenne

Turnstile

144MHz

Capteurs T, P …

Régulateurs

Rails 8V, 5V, 3.3V

GPS

Antenne Patch GPS

Carte mère

Antenne

Patch

2.350 GHz

Modulateur FM

Ampli 13cm  1W

Camera PAL Couleur

Expérience

Images numériques

Combineur

Ampli

144MHz

100mW